Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Организация транспорт-ного обслуживания населения Александровского муниципаль-ного округа» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы», во вкладке «Перечень муниципальных программ».

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа 						    О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального округа

от 07.02.2024 № 140

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2023 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 630. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере транспортного обслуживания населения округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, средств краевого и федерального бюджетов.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития транспортной инфраструктуры округа и безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По программе «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» целевые показатели исполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию населения обусловлено выделением необходимых средств из бюджета округа и бюджета Пермского края.

3. ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

### «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»

по итогам 2023 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | Кол-во маршрутов | 9 | 10 | 111,1% |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Процентов | 0,4 | 0,4 | 100% |  |

4. ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

### «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по р.п. Яйва (№1) | Местный бюджет | 2099,3 | 2099,3 | 100% |  |
| Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по г. Александровску (№3) | Местный бюджет | 231,3 | 231,3 | 100% |  |
| Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам по г. Александровску и его пригороду (маршруты № 4, № 5, № 125, № 126) | Местный бюджет | 5229,5 | 5229,5 | 100% |  |
| Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам до п. Скопкортная и с. Усть-Игум (маршрут № 127, № 876) | Местный бюджет | 4163,8 | 4097,0 | 98,4% | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур |
| Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам до р.п. Яйва (№ 110) | Местный бюджет | 2147,5 | 2147,5 | 100% |  |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Краевой бюджет | 14,1 | 14,1 | 100% |  |
| Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов | Краевой | 12,1 | 0,0 | 0% | Денежные средства осуществляются на основании заявок от администрации округа на подтверждение фактического объема недополученных доходов хозяйствующих субъектов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов. (фактическая потребность на предоставление субсидии из бюджета Пермского края» |
| Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов | Федеральный бюджет | 2,2 | 0,0 | 0% | Денежные средства осуществляются на основании заявок от администрации округа на подтверждение фактического объема недополученных доходов хозяйствующих субъектов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов. (фактическая потребность на предоставление субсидии из бюджета Пермского края» |
| ИТОГО | Местный бюджет | 13871,4 | 13804,6 | 99,5% |  |
|  | Краевой бюджет | 26,2 | 14,1 | 53,8% |  |
|  | Федеральный бюджет | 2,2 | 0,0 | 0% |  |

5. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году 
и предложения по её дальнейшей реализации

В 2023 году муниципальная Программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» была реализована в рамках выделенных средств из бюджета Александровского муниципального округа и бюджета Пермского края. Мероприятия муниципальной программы, финансируемые из бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края реализованы. Муниципальная программа исполнена на 99,4%.

Рассылается: дело, отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.

# Text boxes

140

07.02.2024