Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Экология и охрана окружа-ющей среды в Александровс-ком муниципальном округе» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653, за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                                        О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 29.02.2024 № 291

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

за 2023 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района)
от 12 ноября 2019 г. № 653 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 23.01.2020 г. № 13, от 14.04.2020 г. № 169,
от 11.06.2020 г. № 266, от 21.07.2020 г. № 335, от 24.08.2020 г. № 405,
от 15.10.2020 г. № 597, от 03.06.2021 № 52, от 17.08.2021 № 318, от 28.10.2021 
№ 724, 09.11.2021 № 775, от 17.02.2022 № 133, от 14.07.2022 № 744, от 04.10.2022 № 1100, 31.10.2022  № 1289, от 15.12 2022 № 1494,  от 17.04.2023 № 492, от 15.06.2023 № 723). Реализация Программы предусмотрена на период 2020-2025 годы и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).

Программа включает три подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа;

2. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа;

3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа;

- сохранение природных ландшафтов;

- сохранение и улучшение средообразующих, водоохраны, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»;

- акция по раздельному сбору отработанных батареек;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми актами, требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края в области охраны окружающей среды, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения муниципального округа;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами;

- проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества;

- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа;

- уборка строительного мусора и остатков фундамента от снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Александровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6;

- реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;

- удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровск.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального округа. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа

На реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в 2023 году были предусмотрены средства бюджета Александровского муниципального округа в размере 939,82 тыс.руб.

В округе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы размещены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях округа в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора

В общей сложности на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа в 2023 году израсходовано 939,82 тыс.руб., в рамках которых ликвидировано 13 объемных несанкционированных свалок, общая масса которых составила 200 тонн отходов.

- Организация мероприятий по охране окружающей

среды на территории Александровского муниципального округа

Программой в 2023 году предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения округа.

2. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

4. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

2.1. Повышение экологической культуры и

образованности населения округа

В 2023 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения округа посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей муниципального образования в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2023 году оно составило 16800 человек (более 57,0 % населения округа).

Наиболее значимым мероприятием стала акция «Дни защиты от экологической опасности».

В соответствии с постановлением администрации района
от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района», а также Положением о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015  № 580 в отчетном году администрацией округа было проведено масштабное мероприятие в рамках всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». В рамках акции был очищен берег Александровского городского пруда, берег реки Яйва, берег реки Вильвы, пруд в п. Карьер Известняк, пруд в с. Усть-Игум. По итогам регионального этапа Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности» Александровский муниципальный округ был впервые награжден Дипломом I степени в номинации «Лучшее муниципальное образование» и грамотой в номинации «Лучшее озеленение территории».

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» в 
2023 году была запланирована сумма в размере 11,5 тыс.руб., на которые были приобретены грамоты и благодарственные письма, баннер о защите лесов от пожаров, а также сделан анализ воды в Александровском городском пруду, который использован для подачи заявки на очистку пруда в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Сложилась экономия в результате конкурсных процедур в размере 0,3 тыс.руб. Таким образом, освоение финансовых средств составило 98,2 %.

2.2. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального округа постоянно осуществлялось информирование населения округа, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей округа по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации округа, официальной странице ВК и в газете «Боевой путь» 14 статей по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского округа;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории округа;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.3. Организация по требованию населения общественных

экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации округа оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации округа от 22 ноября 2021 г. № 835). В течение 2023 года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации округа не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2023 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями округа, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др.

Охват учащихся округа, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета округа на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.6. Реализация мероприятий «Акция по раздельному сбору батареек»

В 2023 году администрация Александровского муниципального округа заключила муниципальный контракт на оказание услуг по переработке и утилизации б/у одиночных гальванических элементов (батареек) с обществом с ограниченной ответственностью «Экологическая практика» (ООО «Экологическая практика)» на сумму 49 000 руб., на переработку отправлено  223 кг. отработанных батареек из г. Александровска, р.п. Яйва, р.п. Всеволодо-Вильва.

2.7. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского

На территории Александровского муниципального округа в 2023 году мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского проводились в рамках Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 26.02.2020 № 90-п и муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». В 2023 году на территории Александровского муниципального округа ликвидировано механическим способом 11,5 Га борщевика Сосновского на общую сумму 200,0 тыс.руб.

- Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа

  - Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента окружного лесничества

Муниципальный контракт на разработку лесохозяйственного регламента Всеволодо-Вильвенского лесничества был заключен с Пермским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» на сумму 185,0 тыс.руб. Контракт исполнен в полном объеме. Лесохозяйственный регламент утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 09.02.2024 № 183.

  - Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа

В рамках данного мероприятия были проведены рейды в городских лесах, несанкционированных свалок мусора в границах городских лесов 
Александровского муниципального округа не обнаружено. Дополнительных мероприятий по защите и воспроизводству не требовалось.

Информация о реализации программных

мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях

муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2023 году, составил 1385,324 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 1385,014 тыс. руб. (или 99,9 %).

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа | 2023 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа | 2023 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 3 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | 2023 г. | Повышение уровня экооборазованности населения |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | 2023 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 5 |  | Акция по раздельному сбору отработанных батареек | 2023 г | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 6 | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа | Проведение лесоустроительных работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами | 2023 г. | Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов |
| 7 |  | Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов | 2023 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городских лесах |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий

муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 1385,324 | 1385,014 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 1385,324 | 1385,324 | 100 | - |
| Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 939,822 | 939,822 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 939,822 | 939,822 | 100 | - |
| Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 260,5 | 260,2 | 99,8 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 260,5 | 260,2 | 99,8 | - |
| Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 185,0 | 185,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 185,0 | 185,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 939,822 | 939,822 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 939,822 | 939,822 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Акция по раздельному сбору отработанных батареек» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 49,0 | 49,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 49,0 | 49,0 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Проведение дней защиты от экологической опасности» | федеральный бюджет | - | - | - | Экономия по результатам аукциона |
|  | краевой бюджет | - | - | - |  |
|  | бюджет округа | 11,5 | 11,2 | 97,4 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Итого | 11,5 | 11,2 | 97,4 |  |
| Основное мероприятие «Проведение лесоустроительных работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | 185,0 | 185,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 185,0 | 185,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет округа | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт | 5 | 13 | 560 | - |
| 3 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 56 | 57 | 101 | - |
| 4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 7 | 14 | 200 | - |
| 5 | Площадь городских лесов охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 590,0 | 100 | - |

Рассылается: дело, О.В. Кудряшова, КСП, сайт АМО, финансовое управление, прокуратура.

# Text boxes

29.02.2024

291